###### Załącznik do Uchwały Nr XVIII/135/2008 Rady Gminy Pępowo z dnia 14 sierpnia 2008 r.  
Tabela 13. 
II. Lista wybranych zadań przyjętych do realizacji w latach 2007-2013 wraz ze źródłami finansowania (w tys. zł.)

| Kod | Nazwa zadania | Priorytet | Wartość całkowita | Środki własne | Środki niekomercyjne | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Środki własne | Środki niekomercyjne | Środki własne | Środki niekomercyjne | Środki własne | Środki niekomercyjne | Środki własne | Środki niekomercyjne | Środki własne | Środki niekomercyjne | Środki własne | Środki niekomercyjne | Środki własne | Środki niekomercyjne |  |
| n16 | Modernizacja chodnika w Pępowie w ciągu ulic Powst. Wlkp. i St. Nadstawek | 23,5 | 128,50 | 128,50 | 0,00 | 128,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| n10 | Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pępowie | 28,5 | 5 191,23 | 1297,81 | 3893,42 | 0,00 | 0,00 | 4,58 | 13,72 | 28,98 | 86,92 | 503,65 | 1510,96 | 760,60 | 2281,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych |
| n43 | Udział w budowie kanalizacji sanitarnej na terenach pod inwestycje (Kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje w Pępowie – ul. Kobylińska) | 25,5 | 750,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych |
| n39 | Modernizacja ul. Szkolnej w Pępowie | 25,5 | 2 200,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych |
| n40 | Modernizacja ulicy Mycielskiego w Pępowie | 25,5 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Modernizacja ulicy Promienistej w Pępowie |  | 1 200,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych |
|  | Modernizacja ciągu dróg gminnych we wsiach: Pasierby i Wilkonice |  | 2 300,00 | 1 220,00 | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 70,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych, np. ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Pępowo w ramach zadania: „System kanalizacji zbiorczych dla aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pępowo-Pogorzela”, w tym dla miejscowości: |  | 6640316,44 (netto w zł.) | 996047, 47 (netto w zł.) | 5644268,97 (netto w zł.) | 2390,16 (netto w zł.) | 13544,26 (netto w zł.) | 11680,33 (netto w zł.) | 66188,52 (netto w zł.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Realizacja pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych |
|  | Krzekotowice |  |  |  |  |  |  |  |  | 289689,43 (netto w zł.) | 1641573,42 (netto w zł.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych |
|  | Babkowice |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 354649,77 (netto w zł.) | 2009682,03 (netto w zł.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych |
|  | Gębice |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337637,78 (netto w zł.) | 1913280,74 (netto w zł.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych |
|  | Remont i poprawa funkcji stadionu sportowego w Pępowie |  | 930,25 | 232,56 | 697,69 | 0,00 | 0,00 | 20,31 | 60,94 | 212,25 | 636,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych |
|  | Remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół niej w Wilkonicach |  | 300,00 | 75,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 75,00 | 50,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych |
|  | Renowacja zabytkowego wiatraka i zagospodarowanie terenu wokół niego w Pępowie |  | 50,00 | 12,50 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych |